**Termo de Abertura**

### Equipe do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funções** | **Nome** | **Tel** | **E-mail** |
| Patrocinadores do Projeto | Professores IFSP | (11) xxxx - xxxx | Ivanfm.listas@gmail.com |
| Gerente do Projeto / Documentação | Luan Costa | (11) 96161-4343 | Asc.luan@gmail.com |
| Membros do Projeto |  |  |  |
| Desenvolvimento | Moacir Moda | (11) 96692-2645 | Moa.moda@gmail.com |
| Modelagem Dados / Documentação | Jean Carmona | (11) 95464-3434 | Jean.carmona@gmail.com |
| Layout / Desing / Teste | Gustavo Gaspar | (11) 96632-4321 | Gustavo.gaspar@gmail.com |
| Revisão / Apoio | Rafael Silva | (11) 97474-3432 | Rafael.silva@gmail.com |

### Premissas

* · Todos os membros da equipe deverão estar comprometidos com o projeto;
* · As agendas de reunião e entrevistas devem ser rigorosamente seguidas;
* · Atenção as informações publicadas e periodicidade de suas atualizações;
* · Veracidade das informações publicadas no portal;
* · A entrega do projeto se dará em um período critico do ano na instituição de ensino;

### Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marcos | Previsão |
| Definição do grupo para projeto | 14/08/12 |
| Definição do tema para proposta do projeto | 21/08/12 |
| Elaboração e validação com orientadores da apresentação do tema do  projeto | 28/08/12 |
| Elaboração dos documentos do PMBOK para o projeto. | 03/09/12 |
| Desenvolvimeno:  \*Criação do logotipo  \*Criação do LayOut do Site  \*Programação Web  \*Testes  \*Documentação | 30/10/12 |

### Riscos

* Prazo para conclusão das atividades, elaboração dos documentos, e desenvolvimento do projeto é bastante agressivo aliado ao pouco tempo e disponibilidade dos membros do grupo.
* Dificuldade de reunião frequente de todos os membros do grupo no mesmo local e horário.
* Falta de prática dos membros do grupo para gerenciamento de projetos
* Falta de prática com algumas ferramentas impostas para o desenvolvimento
* Falta de experiência com plano de teste

### Fluxo de Caixa do Projeto

O estudo sobre o fluxo de caixa deste projeto não se aplica, pois neste primeiro momento não investiremos dinheiro.  
Caso o grupo deseje colocar a Fitnets em produção, o custo médio seria de R$50,00 reais mensal (Hospedagem), sem possibilidade de previsão de ROI.

### Critérios de sucesso do projeto

* Avaliação e pontuação do projeto, documentação e sistema apresentados para banca examinadora da disciplina A6PGP
* Atendimento satisfatório dos requisitos e objetivos propostos para o projeto e sistema desenvolvidos.
* Utilização do sistema em ambiente experimental e controlado para avaliação
* Disponibilizar o site para acesso dos usuários.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | Luan Costa | 03/09/12 |