**Anexo I – Relatórios Semanais de Atividades**

**Semana 08/Ago – 14/Ago**

**1) Definição do grupo para o projeto:**

- Luan Costa / Moacir Moda / Gustavo Gaspar / Jean Carmona

**2)  Escolha do Projeto:  Rede Social Fitness**

- Discussão interna sobre o escopo

- Discussão com o Professor Ivan sobre o tema e ferramentas

\* Professor orientou que o nosso grupo pesquisasse sobre ferramentas para criação de Rede Social

- ” Não queiram inventar a Roda” – (Ivan)

**Semana 15/Ago – 21/Ago**

**1) Fechamento do escopo do projeto**

**- Rede Social Fitness**

**- Amigos**

**- Projetos**

**- Histórico**

**- Mural**

**- Fotos / Evolução**

**2)  Pesquisa sobre ferramentas para realização do trabalho**

**- Django, Subversion, Moodle, Bootstrap**

**3)  Definição das Responsabilidades principais**

**- Luan Costa – Gerente do Projeto, Documentação**

**- Moacir Moda – Programação Web**

**- Gustavo Gaspar – Design, Testes**

**- Jean Carmona – Modelagem de Dados, Documentação**

**Semana 22/Ago – 28/Ago**

**1)  Discussão sobre Logotipo**

**\* Gustavo ficou encarregado de criar o logotipo após idéias dadas pelos outros integrantes**

**Prazo para entrega do logotipo:  29/agosto**

**2) Discussão sobre Termo de Abertura**

**\* Luan Costa ficou encarregado de criar o termo de abertura do projeto**

**Prazo para entrega do termo de abertura: 29/Agosto**

**3) Discussão sobre Requisitos Funcionais e Não Funcionais**

**\* Grupo começou a levantar os requisitos**

**4) Pesquisa Sobre ferramentas para desenvolvimento**

**\*Moacir ficou encarregado de pesquisar as melhores ferramentas para o desenvolvimento da Rede Social**

**Semana 29/Ago – 04/Set**

**1) Aprovação do Logotipo**

**\* Grupo aprovou o logotipo criado pelo Gustavo**

**2) Aprovação do Termo de Abertura**

**\* Grupo aprovou e realizou as alterações cabíveis no termo de abertura criado pelo Luan**

**3) Discussão sobre os Requisitos**

**\* Grupo discutiu sobre os requisitos levantados pelo Jean**

**3) APRESENTAÇÃO – 05/AGOSTOO**

**\* luan ficou encarregado de fazer o PPT de apresentação do pré-projeto aos professores Ivan e Prades.**

**\* Moacir ficou encarregado de finalizar a pesquisa e definir as ferramentas que o grupo utilizará para o desenvolvimento do projeto**

**4) Pesquisa de Concorrentes**

**Durante a reunião do dia 29/agosto, o Jean mostrou 2 fóruns concorrentes  da Fitnets (corpoperfeito.com e mymuscule.com)**

**\* O grupo amadureceu a ideia da criação dos projetos e evolução através de fotos para “superar” nossos concorrentes.**

**Semana 05/Ago – 12/Set**

**- Projeto aceito!!!**

**- Conforme o combinado foram feitos os documentos de Termo de Abertura, e a apresentação do projeto no Power Point.**

**- Logotipo Desenvolvido.**

**Semana 13/Set – 19/Set**

**- Aprendemos a utilizar a ferramenta Github para gerenciamento do nosso projeto. A partir de agora, criaremos nossas metas a serem cumpridas nesta ferramenta. Para acessar a nossa pagina que contem nossos Millestones¹ cliquem aqui:**[**LINK**](https://github.com/moacirmoda/fitnets/issues)

**- A partir de agora usaremos o nosso blog apenas para comentários de nossas reuniões, e para listar nossas metas concluídas.**

**Semana 20/Set – 26/Set**

**- Durante essa semana definimos nossos millestones e concluimos nosso primeiro Millestone: Iniciação.**

**- Neste Millestone continham as seguintes tarefas::**

**Levantamento de Requisitos**

**Preencher formularios padrão – PMBOK Abertura**

**Para mais informações sobre a conclusão deste Millestone**[**:LINK**](https://github.com/moacirmoda/fitnets/issues?milestone=2&state=closedhttp://)

**Na reunião semanal, esboçamos os seguintes documentos:**

**Modelo de Entidade e Relacionamento**

**Diagrama de Classes**

**- Para mais informações sobre nosso projeto acesse**[**:LINK**](https://github.com/moacirmoda/fitnets)

**Semana 10/Out – 17/Out**

**- Revisamos os seguintes documentos:**

**Diagrama de casos de uso;**

**Diagrama de atividades;**

**Diagrama de classes;**

**MER;**

**- Definimos os proximos passos a serem tomados, dentre eles podemos destacar:**

**Novas definições de tarefas;**

**Novos sprints;**

**Semana 24/Out – 31/Out**

**- Neste periodo concluimos:**

**Criação dos mockups;**

**Revisão dos mockups;**

**Realização de pesquisa de campo;\***

**- Definimos também os nossos proximos passos, podendo destacar:**

**Arquivar telas para inicio de documentação;**

**- Definição de novas responsabilidades para o grupo;**

**\*A pesquisa de campo foi realizada pelos membros Luan e Gustavo nos seguintes locais:**

**Faculdade (IFSP)**

**Academia (24 Horas)**

**Pesquisa com familiares**

**Semana 31/Out – 07/Nov**

**- Tarefas concluídas:**

**Esboço dos  graficos da pesquisa de campo;**

**Site colocado no ar;**

**- Proximos passos:**

**Inicio dos Manuais, Tecnico e de Usuario;**

**Inicio do Periodo de Testes;**

**- Link do site Fitnets:**[**http://fitnets.herokuapp.com**](http://fitnets.herokuapp.com/)

**Semana 07/Nov – 14/Nov**

**- Reta Final !!!**

**- Após a conclusão do Sistema, separamos as seguintes atividades:**

**Luan: Monografia**

**Rafael: Manual Técnico**

**Jean: Manual do Usuário**

**Moacir e Gustavo: Testes**

**- O Grupo está motivado para concluir o trabalho dia 14/11/12 para termos tempo para revisar e treinar a apresentação final!**